АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛОВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января 2024 г.                                                                       № 7

О внесении изменений в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2028  годы, утвержденную постановлением администрации

Новогригорьевского сельского поселения от 27.06.2018 г. № 67

(в ред. от 14.01.2020 г. № 3, от 13.04.2020 г. № 46, от 22.07.2021 г. № 51)

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области, администрация Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 27.06.2018 г. № 67, следующие изменения:

1.1. В рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» в Новогригорьевском сельском поселении, Паспорт программы изложить в следующей редакции:

1.2.  Основание для реализации программы:

постановление администрации Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 27.07.2018 г. № 67 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области».

1.3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения.

| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 гг. |  |
| 1 | Проектирование и строительство/реконструкция помещений для физкультурных занятий и тренировок или спортивной плошадки. | Разработка проекта здания и площадки. Кадастровые и земляные работы. Строительство объектов. | - | - | - | - | - | 6200000 | - | Иловлинский муниципальный район |
| 2 | Проектирование и строительство/реконструкция детского сада | Разработка проекта здания. Кадастровые и земляные работы. Строительство объекта | - | - | - | - | - | 4500000 | - | Иловлинский муниципальный район |

1.4. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Иловлинского  муниципального района, бюджета  Новогригорьевского сельского поселения

Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского района на 2018-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Новогригорьевского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Разработка проекта здания. Кадакстровые и земляные работы. Строительство объекта | Иловлинский муниципальный района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, ре конструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки | Иловлинский муниципальный района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 6200000 | 6200000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6200000 | 6200000 |  |  |  |  |  |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава Новогригорьевского сельского поселения

Иловлинского муниципального района

Волгоградской области                                                                         И.Н. Раскопов